| Fecha: 26 de enero de 2026 | Nombre del Proyecto: Simulador de Crédito Educativo UPB |  |  | Versión 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STAKEHOLDERS |  |  |  |  |
| Director del Proyecto David Eduardo Flórez Durán | Miembros del equipo - Simón Pérez Gómez - Gabriel Matías Rodríguez Castro - David Eduardo Flórez Durán - José David Mora Patiño - Gabriel Arturo Sastoque Cadena - Juan Pablo Arenas Avendaño - David Ricardo Carvajal Barragán - Juan David Ordoñez Ferreira - Santiago Cifuentes Cardenas |  | Otros Interesados Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Profesor Elkin Albarraccín. |  |
| Patrocinador JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA |  |  |  |  |
| Cliente Cliente técnico: CTIC UPB Bucaramanga Cliente funcional: Dirección Financiera UPB Bucaramanga Aprobación académica: Sandra Pilar Reyes Hernández y Javier Enrique Lizarazo Rueda. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO |  |  |  |  |
| Justificación (Misión, Vision, Alcance) Diseñar e implementar una solución integradora para la UPB Bucaramanga que responda a una necesidad institucional mediante una aplicación web con autenticación LDAP/AD y que fortalezca competencias en redes a través de una simulación de escenarios LAN/WAN. El proyecto abarca el desarrollo del componente web y la implementación de servicios de red operativos. Objetivos del proyecto: (qué se alcanzará con el entregable final del proyecto) Implementar un prototipo de simulación de crédito y una infraestructura de red (LAN/WAN) que permita atender una necesidad institucional mediante una aplicación con autenticación (LDAP/AD), demostrando servicios de red operativos y validados. Requerimientos (Funcionales y NO Funcionales): SON REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO INTEGRADOR. REQUERIMIENTO; SOLICITADO POR; IMPORTANCIA (A, M, B). El sistema deberá permitir la autenticación mediante LDAP/AD.; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. El sistema deberá controlar acceso por roles (administrador/estudiante).; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. El sistema deberá permitir el ingreso de datos del escenario de crédito (monto, plazo, interés/condiciones, semestre).; DIRECCIÓN FINANCIERA / JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. El sistema deberá realizar la simulación del crédito: cálculo de cuotas, intereses y total pagado.; DIRECCIÓN FINANCIERA / JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. El sistema deberá generar y mostrar la tabla de amortización.; DIRECCIÓN FINANCIERA / JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. El sistema deberá presentar resultados en formato claro: resúmenes, gráficos y tablas.; DIRECCIÓN FINANCIERA / JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. El sistema deberá permitir exportación de resultados (PDF/CSV).; DIRECCIÓN FINANCIERA / JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; M. El sistema deberá permitir consultar el historial de simulaciones por usuario.; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; B. El sistema deberá permitir la modificación de parámetros por parte del administrador (tasa de interés, periodo de vigencia, cantidad de cuotas, cuotas aceptadas).; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. El sistema deberá validar datos de entrada (números positivos, campos obligatorios).; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. Diseño/topología infraestructura LAN/WAN; SANDRA DEL PILAR RUEDA HERNANDEZ; A. Implementación de los servicios proxy, DHCP, DNS, HTTPS, email, VoIP, MySQL, LDAP/DA.; SANDRA DEL PILAR RUEDA HERNANDEZ; A. Configuración del servidor web (HTTPS) para publicar la landing page.; SANDRA DEL PILAR RUEDA HERNANDEZ; A. Implementación de comunicación cifrada (HTTPS) para proteger credenciales y datos en tránsito.; CTIC / JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. Solo usuarios autenticados podrán acceder a sus simulaciones (cada estudiante verá su propia información).; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. Reducción de exposición de datos personales y control del contenido de logs.; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; M. Respuesta rápida para las simulaciones concurrentes (cálculos financieros).; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; M. El sistema debe manejar de forma ágil ante múltiples usuarios concurrentes sin degradar el rendimiento.; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. La infraestructura de red deberá operar de forma estable en el escenario de demostración; SANDRA DEL PILAR RUEDA HERNANDEZ; A. Compatibilidad con navegadores modernos.; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; M. Manejo correcto de fallos y logs de errores.; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; B. El sistema debe ser fácil de usar e intuitivo para el usuario, con una interfaz clara.; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. Implementación de un diseño responsive que funcione en computadores y dispositivos móviles.; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; M. El acceso a la base de datos estará protegido.; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; A. Código bien documentado, limpio y estructurado para facilitar el mantenimiento.; JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA; B. Entregables: FINALES; PARCIALES; FECHA; PERSONA QUE APRUEBA. Sistema funcional; Planteamiento de requerimientos, diseño de arquitectura y diseño UX/UI; 2-13 febrero (2 semanas); Docente tutor, CTIC, Dirección financiera. Implementación de la autenticación LDAP/AD; 16-27 feb (2 semanas); CTIC, Docente tutor y PO. Desarrollo backend de la simulación (motor cálculo financiero) y base de datos; 2-6 de marzo y 16 – 27 marzo (3 semanas); Dirección financiera + PO. Implementación de la interfaz de usuario según los diseños, generación de tablas y gráficos.; Semanas 6 – 17 abril (2 semanas); Dirección financiera. Documentación del sistema; Manual de uso, manual técnico, diagramas UML (clases, paquetes, secuencia, etc) de arquitectura de software (colocar diagramas de arquitectura), diccionario datos; Semana del 4-7 mayo (1 semana); Comité académico. INFRAESTRUCTURA DE RED; MAPA DE RED, IMPLEMENTACION DE SERVICIOS proxy, DHCP, DNS, HTTPS, email, VoIP, MySQL, LDAP/DA. Documentación de la infraestructura.; Semana 8-14; SANDRA DEL PILAR RUEDA HERNÁNDEZ. Hitos Principales: HITO; FECHA DE ESTIMADA; CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. PRESENTACIÓN INICIAL Y PROJECT CHARTER APROBADO; 6 de febrero; Aprobación de la idea central. Validación del Project Charter, lista de verificación y backlog.. PRESENTACIÓN AVANCES INICIALES; 16 -2 0de febrero; Tener documentación clara y actualizada, diseño Frontend, diseño DB, y avances en el desarrollo de backend de acuerdo a las historias de usuario comprometidas.. CIERRE SPRINT 1; 6 de marzo; Entorno técnico montado. Autenticación LDAP funcional.. CIERRE SPRINT 2; 27 de marzo; Simulador funcional con lógica financiera inicial.. CIERRE SPRINT 3; 24 de abril; Versión final con interfaz, reportes y casos de prueba integrado.. SUSTENTACIÓN FINAL; 4 – 7 de mayo; Producto funcional, validado por los clientes. Entrega de la documentación completa.. Plazo de entrega del producto final: Primera semana de mayo de 2026 (Semana del 4 al 7 de mayo). Identificación de Riesgos: - Fallos en la integración LDAP. - Retrasos por carga académica del equipo. - Dificultades por reglas del negocio financieras. - Tiempos de pruebas no ajustados a los del cronograma. - Caída de servicios. - Mala propagación del DHCP y DNS. - Mala configuración del certificado seguro HTTPS. Mitigación de Riesgos: - Implementación adecuada de la metodología de desarrollo SCRUM. - Documento de reglas y casos de pruebas firmado por la Dirección Financiera. - Documentación detallada del producto. - Realizar pruebas de carga básicas con datos simulados para validar tiempos de respuesta. - Validar tempranamente la compatibilidad tecnológica con el entorno institucional objetivo. - Realizar revisiones parciales del sistema para detectar errores antes de la fase final. Beneficios (financieros, participación de mercado, organizacionales, estratégicos, etc.): - Mejora la toma de decisiones del usuario final al ofrecer una solución web que presenta escenarios y resultados de forma clara. - Estandariza y mejora la calidad del servicio institucional al centralizar reglas, parámetros y procesos en una herramienta digital. - Reduce carga operativa y tiempos de atención en áreas administrativas. - El estudiante fortalece habilidades y entendimientos de red al integrar un componente web funcional con una simulación de infraestructura LAN/WAN y servicios operativos documentados. - Aumenta la seguridad y el control al implementar autenticación institucional (LDAP/AD). - Continuidad y escalabilidad del proyecto gracias a una arquitectura documentada (software y red). - Disponibilidad y visibilidad del servicio al estar soportado por un entorno web y una infraestructura demostrable. - Activos reutilizables para la institución (documentación técnica, modelo de datos, topologías, configuraciones y evidencias de pruebas). |
| Criterios de aceptación (condiciones a cumplirse para que el cliente acepte el entregable) - La solución permite ejecutar el flujo principal completo. - El sistema implementa las funcionalidades comprometidas en el alcance aprobado. - La lógica principal produce resultados coherentes y consistentes con los parámetros/reglas definidas para el proyecto. - La solución presenta una interfaz clara y usable para el público objetivo. - Existe evidencia de pruebas mínimas (funcionales e integración). - Se documentan requerimientos funcionales y no funcionales de alto nivel, con alcance y restricciones. - El backlog inicial está organizado (épicas/historias principales) e incluye criterios de aceptación generales. - La arquitectura propuesta (software y componentes) está definida y alineada con los requerimientos (no contradice la solución). - El diseño UX/UI está representado con prototipos. - Se demuestra autenticación mediante LDAP/AD con acceso controlado al sistema. - El sistema aplica control de acceso según roles/permisos establecidos. - Las rutas/funciones protegidas no son accesibles sin autenticación válida. - Se entrega evidencia técnica mínima: configuración documentada y pruebas de acceso. - Se entrega el mapa/topología LAN/WAN con direccionamiento y descripción de componentes. - Se demuestra la operación de los servicios definidos (proxy, DHCP, DNS, HTTPS, email, VoIP, MySQL, LDAP/AD con evidencias verificables. - Se evidencian pruebas de conectividad y operación de servicios. - Se entrega documentación técnica que describa configuración general, parámetros principales y procedimiento de despliegue/demostración. |  |  |  |  |
| Exclusiones (qué no se incluye en el proyecto) y Restricciones personal y maquinarias disponibles, fecha límite de entrega, flujo de fondos mensual, cultura organizacional, etc.) Exclusiones: - No se integrará con plataformas de pagos reales o sistemas financieros externos. - No se desarrollarán funcionalidades bancarias como aprobación de crédito o consulta de historial crediticio. - No se implementarán facturaciones ni generación de obligaciones reales, únicamente simulación. - No se implementará firma digital ni validación legal de los resultados generados. - El simulador no sustituye asesoría financiera institucional personalizada. Restricciones: - El equipo está conformado únicamente por estudiantes de 5º semestre con carga académica activa, esto puede afectar los resultados del proyecto. - Tiempo limitado para el desarrollo y pruebas (12 semanas). - Se estima un presupuesto mas no con el dinero. El proyecto es académico. - Despliegue limitado al entorno de conectividad que hace parte del proyecto. - Únicamente se desarrollará la versión web responsiva. - El alcance se limita a lo definido en el Project Charter y Backlog, por lo que los cambios deben pasar por control de cambios definidos por el cliente. - El proyecto deberá ajustarse a los lineamientos académicos y rúbricas del curso Proyecto Integrador I. - El alcance del proyecto es susceptible a modificación durante las fases de ejecución, sujeto a la política de gestión de cambios sugerida. |  |  |  |  |
| Supuestos - El equipo cuenta con conocimientos básicos de desarrollo web, bases de datos, control de versiones y pruebas. - Se asumen la disponibilidad de los docentes para validar y retroalimentar los entregables por Sprint. - Se asume que la Dirección Financiera entregará y validará oportunamente las reglas para el cálculo de créditos y casos de prueba. - Se asume disponibilidad de CTIC y la Dirección Financiera para validar y aprobar los avances realizados. - La infraestructura local o de pruebas contará con condiciones mínimas de estabilidad y conectividad y será entregada en tiempos requeridos - El proyecto no requerirá aprobaciones legales o normativas adicionales para su desarrollo académico. - Los datos utilizados para las simulaciones serán referenciales y de prueba, no corresponden a datos reales. |  |  |  |  |
| Director del Proyecto David Eduardo Flórez Durán |  | Firma |  |  |
| Otros interesados SANDRA PILAR REYES HERNÁNDEZ, JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA, ELKIN ALFREDO ALBARRACÍN NAVAS Facultad de Ingeniería de Sistemas e informática, CTIC UPB Bucaramanga, Dirección Financiera UPB Bucaramanga |  | Firmas |  |  |