1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Implementar un prototipo de simulación de crédito y una infraestructura de red (LAN/WAN) que permita atender una necesidad institucional mediante una aplicación con autenticación (LDAP/AD), demostrando servicios de red operativos y validados.

2. PRODUCTOS A ENTREGAR

- Solución web institucional funcional con autenticación LDAP/AD. - Backlog y artefactos de análisis/diseño (historias de usuario, diagramas de casos de uso, prototipo de interfaz) - Modelo de dominio. - Documento de requerimientos (funcionales y no funcionales) y alcance del proyecto. - Modelo de base de datos relacional. - Documentación del sistema: manual técnico y manual de usuario. - Identidad visual/imagen corporativa para la sede de Cali. - Landing page responsiva (Cali) - Topología y diseño de la arquitectura de red LAN + WAN. - Implementación de servicios: proxy, DHCP, DNS, HTTPS, email, VoIP, MySQL, LDAP/DA. - Documentación de la infraestructura y servicios de red. - Evidencia de pruebas y validación del sistema web y de la infraestructura de red.

3. MOMENTOS IMPORTANTES

- Semana 1 (19-23 de enero): Definición del proyecto (situación problema, alcance, formación de equipos y asignación de roles, definición de herramientas). - Semana 2 (26-30 de enero): Definición de la identidad del centro turístico (imagen corporativa, objetivo del centro, misión/visión) y del proyecto (objetivos, pregunta problema, Project Charter, Lista de verificación, Product Backlog inicial). - Semana 3 (2-6 de febrero): Definición de requerimientos (épicas e historias de usuario con criterios de aceptación), Story Mapping. Inicio diseño UX/UI. Actualización del Project Charter. - Semana 4 (9-13 de febrero): Planificación de Sprints y priorización de tareas por historias de usuario, actualización de Project Charter, continuación desarrollo Story Mapping y Product Backlog. Continuación diseño UX/UI. - Semana 5 (16-20 de febrero) – Inicio Sprint 1: Se finaliza con el diseño UX/UI. Desarrollo diagramas UML. Inicio del diseño de la base de datos y el desarrollo del backend. - Semana 6 (23-27 de febrero)– Presentación de avances. Se empieza a programar la página web basados en los diseños UX/UI. Desarrollo diagramas UML. Diseño de la base de datos y el inicio del desarrollo del backend. - Semana 7 (2 – 6 de marzo) -FIN SPRINT 1: Validación y pruebas, informe de avance, revisión de problemas encontrados y retrospectiva del Sprint (incluye burndown y actualización del Scrum Board). - Semana 8 (9-13 de marzo) PARCIALES – PRESENTACIÓN SPRINT 1 (40%) – INICIO SPRINT 2: Demostración de entregables comprometidos y documentación completa del sprint (backlog, tablero, evidencias, pruebas). En el sprint 2 se va a comenzar a investigar más a fondo acerca de los servicios de red para conocer su funcionamiento y comenzar un diseño sencillo de infraestructura. Investigar más a fondo LDAP/DA y como aplicarlo. - Semana 9–10 (16-27 de marzo) – CIERRE SPRINT 2: Desarrollo del backend (motor cálculo financiero) que incluye todas las funcionalidades financieras del sistema. Implementación base de datos. Diseño de infraestructura de red. Inicio implementación LDAP/AD en el sistema. - Semana 11 (30 de marzo – 3 de abril) – SEMANA SANTA. - Semana 12–13 (6-17 de abril) – INICIO SPRINT 3: Implementación del frontend según los diseños previamente creados. Generación de tablas y gráficas. Resultados de los cálculos visibles para el usuario. Se termina el backend. Implementación completa de la autenticación LDAP/AD en el sistema - Semana 14 (20 – 24 de abril) – PRESENTACIÓN SPRINT 3 (100%) –: Desarrollo del producto terminado. - Semana 15 (27 de abril al 1 de mayo) – REALIZACIÓN DE PRUEBAS FINALES: Se hacen pruebas funcionales (flujo principal), de integración (LDAP + exportación + servicios de red, de regresión (smoke tests), de compatibilidad (navegadores), de conectividad de red. - Semana 16 (4 -8 de mayo) – SUSTENTACIÓN FINAL: Entrega de artículo IEEE y presentación de resultados en la jornada de socialización. Entrega manual de usuario, manual técnico y diccionario de datos.

4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- Autenticación institucional (LDAP/AD) y control de acceso versiones - Inicio de sesión con credenciales institucionales a través de LDAP/Directorio Activo. - Gestión de roles (Estudiante / Administrador). - Sesiones seguras en el frontend (manejo de token/sesión) y verificación en el backend para rutas protegidas. - Registro básico de eventos de autenticación (éxito/fallo) para evidencia. - Frontend web (React + Tailwind) version estable reciente - Aplicación web desarrollada con React y estilos con Tailwind CSS. - Componentes base definidos (layout, formularios, tablas, alertas, botones). - Login institucional. - Formulario de simulación. - Resultados (tabla amortización + resumen). - Historial de simulaciones (por usuario). - Módulo de administración (si aplica: tasas, plazos, reglas). - Consumo de API REST del backend y manejo de estados (carga, error, validaciones). - Backend / API (Node.js) LTS actual - Backend en Node.js expuesto como API REST. - Autenticación (integración LDAP/AD o validación contra el servicio definido). - Cálculo de simulación (motor). - Persistencia y consulta de historial por usuario. - Exportación en PDF/CSV (cuando se genere desde servidor) o entrega de datos para exportación al usuario. - Administración de parámetros por parte de administrador. - Validación de entradas (por ejemplo: rangos, campos obligatorios, formatos). - Manejo de errores con respuestas claras (códigos HTTP y mensajes). - Base de datos relacional (PostgreSQL) - PostgreSQL como motor de persistencia del sistema. - Modelo relacional - Conexión del backend a BD mediante credenciales de entorno. - Copia de seguridad mínima y procedimiento de restauración. - Diccionario de datos. - Motor de simulación de créditos - Cálculo reproducible con parámetros definidos (tasa, plazo, valor, periodicidad). - Generación de: cuota estimada, total pagado, total intereses / costo financiero - Generación de la tabla de amortización. - Registro de supuestos del cálculo (por ejemplo: tasa fija, sistema de amortización usado), para soporte documental. - Visualización y reportes (gráficas + exportación PDF/CSV) - Gráficas en el frontend. - Exportación: CSV: tabla y resumen. PDF: resumen + tabla (o resumen + enlace a CSV). - La exportación debe reproducir los mismos valores presentados al usuario. - Entorno de ejecución y despliegue (pruebas/demo) - Entorno local de pruebas. - Frontend (servido como aplicación web) - Servidor HTTPS con certificado autofirmado o Let’s Encrypt simulado. - Backend (API disponible por puerto definido) - Base de datos accesible desde el backend - Definición de variables de entorno (URL API, credenciales, host BD). - HTTPS si se publica en un entorno externo. - Evidencias técnicas mínimas (para evaluación y cliente) - Repositorio con estructura clara (docs + app). - Tablero Scrum actualizado (issues/tareas, responsables, estados). - Evidencias por sprint: capturas, video demo corto, casos de prueba, actas de validación. - Infraestructura de red LAN/WAN - Simulación Dual-Stack (IPv4/IPv6). - Implementar los servicios de red (proxy, DHCP, DNS, HTTPS, EMAIL, VoIP, MySQL, LDAP/AD). - Servidores DHCP: Windows Server 2022 - Servicio de base de datos (MySQL) como componente de la infraestructura simulada. - Servicios HTTPS, FTPS y bases de datos: Linux distribución Ubuntu Server 22.04 LTS - Servicios de correo electrónico y VoIP en sistema operativo Linux. - Router/Switch: Cisco Packet Tracer. - Compatibilidad y usabilidad (frontend) - Responsivo para desktop/móvil. - Compatibilidad mínima (Chrome/Edge). - Accesibilidad básica: contraste y formularios claros.

5. LÍMITES Y EXCLUSIONES

- No realiza transacciones reales ni se conecta a pasarelas de pago, bancos o entidades financieras externas. - La simulación se basa en parámetros definidos (tasa, plazo, valor) y se presenta como herramienta de consulta y proyección; no genera obligaciones financieras reales. - El acceso se limita a usuarios institucionales y a un entorno de pruebas o demostración del proyecto (no se publica como servicio productivo). - No contempla integración con sistemas académicos, contables o de facturación de la Universidad (solo simulación y registro de historial dentro del sistema del proyecto). - No incluye firma digital, gestión documental institucional ni flujos legales externos (contratos, pagarés o documentos oficiales). - No cubre escenarios avanzados como tasas indexadas a indicadores externos, variación automática por mercado, ni validación con centrales de riesgo.

6. REVISIONES DEL CLIENTE

Integrantes. Juan Pablo Arenas Avedaño José David Mora Patiño Juan David Ordoñez David Ricardo Carvajal Barragan David Eduardo Florez Duran Simón Pérez Gómez Santiago Cifuentes Cardenas Gabriel Matias Rodríguez Castro Gabriel Arturo Sastoque Cadena. Fecha de Revisión; Observaciones. << Espacio para el (Docente) >>.